# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 марта  2013 г.                            село Новицкое                                             №  32-р

О проведении  двухмесячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистки  на

территории Новицкого сельского поселения

В соответствии с пунктами 18, 19, 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и озеленения на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района, утвержденными решением муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района от 04.10.2012 № 60 в связи с наступлением весеннее - летнего периода, необходимостью наведения санитарного порядка и в целях пожарной безопасности

1.  Провести на территории  поселения двухмесячник с 01 апреля по 31 мая  2013 года по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории  населённых  пунктов  сельского  поселения.

2. Образовать штаб по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории сельского  поселения.

3. Провести конкурс «Образцовая придомовая территория многоквартирного дома», «Образцовая придомовая территория индивидуального жилого дома»,  «Образцовая территория учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности».

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. план мероприятий по проведению 2-х месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Новицкого сельского поселения  на 2013 год;

4.2. состав штаба по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населённых пунктов Новицкого сельского  поселения;

4.3. ответственных специалистов за населёнными пунктами по контролю проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельского поселения;

4.4. график проведения рейдов ответственных специалистов за населёнными  пунктами  по  контролю  проведения двухмесячника по  благоустройству, озеленению  и санитарной очистке на территории сельского поселения совместно с участковыми  уполномоченными инспекторами, членами уличных и домовых комитетов.

5. Штабу по проведению двухмесячника еженедельно на заседаниях по благоустройству рассматривать результаты хода работы по благоустройству, озеленению  и  санитарной  очистке территории, оказывать содействие и помощь в решении проблем, возникающих в ходе проведения двухмесячника.

6. Специалистам администрации, уличным и домовым комитетам совместно с участковыми уполномоченными инспекторами один раз в неделю проводить рейды и результаты докладывать заместителю главы администрации Кодину Н.И. для  рассмотрения и решения проблем, возникших в ходе проводимых рейдов.

7.  Старшему специалисту Ансович Г.А. предоставлять информацию о проделанной работе по благоустройству и исполнению мероприятий плана в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Партизанского муниципального района 30 и 14 числа каждого отчетного месяца.

8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы, начальникам гарнизона и ОАО «Славянка», предпринимателям организовать трудовые коллективы и необходимые технические ресурсы на работу по наведению санитарного состояния и благоустройства своих производственных территорий, зон санитарной  ответственности.

9.  Провести на территории сельского поселения 13, 27 апреля и 08, 25 мая   2013 года общественные субботники по благоустройству и санитарной очистке.

10. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в установленном порядке.

11.  Контроль  за ходом  выполнения  настоящего распоряжения  возложить  на  заместителя  главы  администрации Кодина  Н.И.

Глава Новицкого

сельского  поселения                                                                                  А.В. Зражевский

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением  администрации

Новицкого  сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 21.03.2013 г. №  32-р

Ответственные специалисты за населёнными  пунктами

по контролю проведения двухмесячника по благоустройству,

озеленению  и  санитарной  очистке территории сельского  поселения

село  Новицкое

Плотникова Л.Н. -   начальник МКУ «УФХД» администрации Новицкого сельского

поселения;

Цвиркун Е.И.       -  старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

село Николаевка

Бойко С.В.            -  ведущий  специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

Тимашева Е.Н.    - старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

гарнизон  Николаевка

Пахомова А.И.   - старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

Кодин Н.И.        - заместитель главы администрации Новицкого сельского поселения;

село  Фроловка

Брацукова  О.С. -  специалист по  ведению  первичного  воинского учёта

администрации сельского  поселения;

Ансович Г.А.   -    старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

Пальчинская О.В. - старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

__________________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Новицкого  сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от  21.03.2013 г. № 32 -р

График

проведения  рейдов  ответственных  специалистов

за  населёнными  пунктами  по  контролю  проведения двухмесячника

по  благоустройству, озеленению  и  санитарной  очистке  на территории

сельского  поселения  совместно  с  участковыми  уполномоченными

| № п/п | Село | Ответственные | Дата | День | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новицкое Фроловка Николаевка | Специалисты администрации совместно с участковым | 05.04.2013 г. | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 2. | Новицкое Николаевка Фроловка | Специалисты администрации совместно с участковым | 12.04.2013 г. | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 3. | Новицкое Фроловка Николаевка | Специалисты администрации совместно с участковым | 19.04.2013 г. | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 4. | Новицкое Николаевка Фроловка | Специалисты администрации совместно с участковым | 26.04.2013 г. | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 5. | Новицкое Фроловка Николаевка | Специалисты администрации совместно с участковым | 17.05.2013 г. | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 6. | Новицкое Николаевка Фроловка | Специалисты администрации совместно с участковым | 24.05.2013 г. | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 7. | Новицкое Фроловка Николаевка | Специалисты администрации совместно с участковым | 31.05.2012 г. | Пятница | с 15-00 до 17-00 |

___________________

УТВЕРЖДЁН

распоряжением  администрации

Новицкого  сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от  21.03.2013 г. №  32 -р

СОСТАВ ШТАБА

по  проведению  двухмесячника  по  благоустройству,

озеленению  и  санитарной очистке  населённых  пунктов

Новицкого  сельского  поселения

1. Кодин Н.И.            - начальник  штаба,

заместитель главы администрации сельского поселения;

2. Огурок Т.Н.           - мастер по жилищному фонду общества с ограниченной

ответственностью «Луч» в селе Новицкое;

3.  Мельникова Н.Н.  - инспектор отдела  кадров филиала  «Партизанский» ОАО

«Примавтодор»;

4.   Шулепко Н.Н.       - член   домовых  комитетов  с. Новицкое;

5.   Понуровская Г.С.  - член  женсовета  с. Фроловка;

6.   Кучерук П.Н.         - участковый уполномоченный с.Фроловка;

7.   Мартынов Ф.Ю.    - участковый уполномоченный с. Новицкое, пос.Николаевка;

8.   Бойко Т.Б.              – директор МОУ СОШ с. Фроловка

_____________________

УТВЕРЖДЁН

распоряжением  администрации

Новицкого  сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от   21.03.2013 г. № 32-р

План

мероприятий   по  проведению 2-х месячника  по благоустройству

и санитарной очистке на территории  Новицкого сельского  поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение общего собрания руководителей всех форм собственности по организации проведения 2-х месячника | 28.03.2013 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Подготовка листовок-обращений к жителям сел по проведению придомовых территорий в порядок (газоны, уборка сухой травы, уборка мусора, обустройство сточных канав) | весь период | Администрация сельского поселения, население |
| 3 | Разработка положения о проведении конкурса «Образцовая придомовая территория многоквартирного дома», «Образцовая придомовая территория индивидуального жилого дома», «Образцовая территория учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности» | до 25.03.2013 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Проведение субботников | 13, 27 апреля, 08, 25 мая 2013 г. | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, начальник гарнизона, ООО «Луч», организации, учреждения, население |
| 5 | Организация вывоза мусора во время проведения субботников | 13, 27 апреля, 08, 25 мая 2013 г. | Администрация совместно с ООО «Луч» |
| 6 | Приведение в порядок территорий, закрепленных за юридическими лицами (подсыпка территорий, озеленение, уборка от мусора, травы и листвы) | весь период | Детские сады, школы, магазины, почта, клубы, ООО «Луч», Партизанское отделение ООО Приморской овощной опытной станции Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства |
| 7 | Произвести очистку кюветов, побелку деревьев и бордюрного камня | до 01.05.2013 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, начальник гарнизона, организации ООО «Луч», учреждения, население |
| 8 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | до 31.05.2013 | Администрация сельского поселения |
| 9 | Спил аварийных деревьев | до 31.05.2013 | Администрация сельского поселения |
| 10 | Организация заготовки саженцев и в дальнейшем их высадка | до 10.05.2013 | Администрация сельского поселения, население |
| 11 | Заготовка саженцев «Ивы плакучей» и организация их высадки | до 10.05.2013 | Администрация сельского поселения, население |
| 12 | Посадка кустарников, разбивка клумб, посадка цветов, демонтаж старых клумб (вазонов) | до 20.05. 2013 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, учреждения, организации, население |
| 13 | Покраска гусаков крепления фонарей | - | ООО «Луч» |
| 14 | Уборка и приведение в порядок мест захоронения в с.Фроловка, с.Новицкое, х.Орел (уборка мусора, вывоз мусора, покраска памятников, установка подсветки памятников в сёлах Новицкое и Фроловка) | до 05.05.2013 | Администрация сельского поселения, школы |
| 15 | Приведение в порядок кладбищ (сбор мусора, вывоз мусора, покраска забора в с.Новицкое, подвоз гравия на кладбище с.Фроловка) | весь период | Администрация сельского поселения |
| 16 | Грейдеровка гравийных дорог в населенных пунктах и подъездных дорог к кладбищам | до 31.05.2013 | Администрация сельского поселения, филиал «Партизанский» ОАО «Примавтодор» |
| 17 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке содержания придомовых территорий совместно с участковыми уполномоченными (уборка техники, стройматериалов, строительного мусора и другого имущества, хранящегося длительное время на прилегающей территории) | согласно графика | Администрация сельского поселения, совместно с участковыми уполномоченными |
| 18 | Установка флагштоков | до 31.05.2013 | Администрация сельского поселения |
| 19 | Ремонт рынков | До 30.05.2013 | ООО «Луч» |
| 20 | Ремонт колодцев (со шлангами) | До 30.05.2013 | ОО «Луч» |
| 21 | Благоустройство территорий перед клубами (по отдельному плану) | До 15.05.2013 | Начальник МБУК и БО Новицкого СП |
| 22 | Демонтаж несанкционированной рекламы | До 01.05.2013 | ООО «Луч» |
| 23 | Благоустройство территории прилегающей к родничку по ул. Партизанская | до 01.06.2013 | Администрация сельского поселения |
| 24 | Обустройство пешеходных переходов в селе Новицкое, с.Фроловка | до 31.05.2013 | Администрация сельского поселения, филиал «Партизанский» ОАО «Примавтодор» |
| 25 | Благоустройство детских площадок на территории поселения, возведение детской площадки в селе Фроловка, обновление дорожных знаков, установка новых знаков | до 31.05.2013 | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, администрация поселения, начальник гарнизона, население |
| 26 | Проведение конкурса «Образцовая придомовая территория многоквартирного дома», «Образцовая придомовая территория индивидуального жилого дома», «Образцовая территория учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности» | с 01.04.2013 по 31.05.2013 | Администрация сельского поселения |
| 27 | Подведение итогов конкурса, награждение победителей | до 12.06.2013 | Администрация сельского поселения |

___________________