АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2013 г.                                село Новицкое                                                  № 34

О внесение изменений в Муниципальную целевую программу

«Программа капитального ремонта  объектов жилищно-коммунального назначения Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2013-2015 годы», утверждённую постановлением администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 15 февраля 2013 года № 17

В целях уточнения задач Муниципальной целевой программы «Программа капитального ремонта объектов жилищно-коммунального назначения Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2013-2015 годы», утверждённая постановлением администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края № 17 от 15 февраля 2013, администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Муниципальную целевую программу «Программа капитального

ремонта объектов жилищно-коммунального назначения Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2013-2015 годы», утверждённую постановлением администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 15 февраля 2013 г. № 17 следующие изменения:

1.1.	Муниципальную целевую программу «Программа капитального  ремонта объектов жилищно-коммунального назначения Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2013-2015 годы», утверждённую постановлением администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 15 февраля 2013 г. № 17 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального Приморского края от 21 февраля 2013 года № 20 «О внесение изменений в Муниципальную целевую программу «Программа капитального ремонта  объектов жилищно-коммунального назначения Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2013-2015 годы», утверждённую постановлением администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 15 февраля 2013 года № 17»  - признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новицкого

сельского поселения						          	 А.В. Зражевский

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации

# Новицкого сельского поселения

# Партизанского муниципального района

# Приморского края

# от 11.04.2013 г. № 34

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Программа капитального  ремонта  объектов жилищно-коммунального

назначения  Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района на 2013-2015 годы»

# ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Программа капитального ремонта объектов жилищно-коммунального назначения Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края (далее –Администрация) |
| Разработчик Программы | Администрация |
| Исполнители Программы | Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами | Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена проведением ремонтных работ в системах теплоснабжения и водоснабжения, паспортизации объектов теплоснабжения и водоотведения. |
| Цели и задачи Программы | 1.Капитальный ремонт тепловых сетей с. Новицкое ул. Лазо от д. 28 до ТК ул. Лазо, 18А протяженностью, 188м, диаметр 100мм. В целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, с заменой ветхих сетей. 2.Устройство ограждения котельной в с. Фроловка Ограничить доступ посторонних лиц, в целях предупреждения терроризма на особо важном объекте. Согласно п. 3.2.1. ПТЭ ТЭУ, Предписание РТН от 06.09.2011 г. № 05-П-06Н-19/1 3.Разработка аудиторского заключения на предмет возможности установки очистных сооружений на территории Новицкого сельского поселения 4.Проектные работы по объекту: Зона санитарной охраны источника централизованного водоснабжения скважины № 1389 по ул. Кооперативная, 4а в с. Фроловка Партизанского района. 5.Устройство охранной зоны ограждение первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 18-892 по ул. Лесной с. Новицкое В связи вступлением в действие Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведения», в целях недопущения возникновения вспышки инфекционных заболеваний среды населения поселения. 6.Производство геодезических и кадастровых работ с составление технических планов (здания котельных в. с. Новицкое и с. Фроловка, септик с. Новицкое ул. Лазо, 20В) С целью регистрации права собственности объектов коммунальной инфраструктуры. 7.Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Южная с. Новицкое; 8.Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Восточная с. Новицкое, протяженность 1,030 км., диаметром 75 мм. и ввод в жилые дома диаметром 25 мм. В целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, с заменой ветхих сетей. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Перечень мероприятий | 1. Капитальный ремонт тепловых сетей с. Новицкое ул. Лазо от д. 28 до ТК ул. Лазо, 18А протяженностью, 188 м, диаметр 100 мм.; 2. Устройство ограждение котельной в с. Фроловка; 3.Проектные работы по объекту: Зона санитарной охраны источника централизованного водоснабжения скважины № 1389 по ул. Кооперативная, 4а в с. Фроловка Партизанского района. 4. Разработка аудиторского заключения на предмет возможности установки очистных сооружений на территории Новицкого сельского поселения 5.Устройство охранной зоны ограждение первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 18-892 по ул. Лесной с. Новицкое; 6.Производство геодезических и кадастровых работ с составление технических планов (здания котельных в с. Новицкое и с. Фроловка, септик с. Новицкое ул. Лазо, 20В); 7.Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Южная с. Новицкое; 8.Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Восточная с. Новицкое, протяженность 1,030 км., диаметром 75 мм. и ввод в жилые дома диаметром 25 мм. |
| Механизм реализации Программы | - Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в Программе показателей в рамках выделяемых средств из местного бюджета. - Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями. - Реализация программных мероприятий осуществляется на основе действующего законодательства о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Заказчик заключает контракты либо договоры с исполнителями мероприятий настоящей Программы. |
| Расчет распределения расходов | Расчет распределения расходов производится согласно приложению № 1 к Программе |
| Источник и объем финансирования. Ресурсное обеспечение Программы | Источником финансирования Программы являются средства бюджета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края. Общая стоимость программных мероприятий: 5 120,0 тыс. руб., в том числе: На 2013 год: - капитальный ремонт тепловых сетей с. Новицкое ул. Лазо от д. 28 до ТК ул. Лазо, 18А протяженностью, 188 м, диаметр 100 мм.– 688,0 тыс. руб.; - устройство ограждение котельной в с. Фроловка-210,0тыс.руб.; -проектные работы по объекту: Зона санитарной охраны источника централизованного водоснабжения скважины № 1389 по ул. Кооперативная, 4а в с. Фроловка Партизанского района-12,0 тыс. руб.; - устройство охранной зоны ограждение первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 18-892 по ул. Лесной с. Новицкое - 250,0 тыс. руб.; - производство геодезических и кадастровых работ с составление технических планов (здания котельных в с. Новицкое и с. Фроловка, септик с. Новицкое ул. Лазо, 20В, хоккейная коробка в с. Новицкое) – 200,0 тыс. руб.; -разработка аудиторского заключения на предмет возможности установки очистных сооружений на территории Новицкого сельского поселения- 40,0 тыс.руб. На 2014 год: - капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Южная с. Новицкое – 1 820,0 тыс.руб.; На 2015 год: - капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Восточная с. Новицкое, протяженность 1,030 км., диаметром 75 мм. и ввод в жилые дома диаметром 25 мм.- 1 900,0 тыс.руб. |
| Расчет распределения расходов | Расчет распределения расходов производится согласно приложению № 1 к Программе |
| Управление реализацией Программы, система организации контроля за исполнением Программы | - Контроль за реализацией Программы, за целевым и эффективным использованием выделенных средств, за выполнением объемов запланированных работ и их качеством, осуществляет заказчик – Администрация. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение качества предоставления коммунальных услуг, исключение фактов аварий на системах теплоснабжения и водоснабжения. Исключение возникновения вспышки инфекционных заболеваний среды населения поселения. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

На территории Новицкого сельского поселения объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Протяженность тепловых сетей составляет 4,8 км процент ветхих и аварийных, которые подлежат замене, составляет 25%. Протяженность водопроводных сетей 11,6 км процент ветхих и аварийных, которые подлежат замене, составляет более 60 %.

В коммунальной инфраструктуре необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации.

Разработка программы позволяет улучшить качество предоставления коммунальных услуг, исключение фактов аварий на системах коммунальной инфраструктуры.

2. Цели и задачи Программы

Капитальный ремонт тепловых сетей с. Новицкое ул. Лазо от  д. 28 до ТК ул. Лазо, 18А протяженностью, 188 м, диаметр 100 мм.

В целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, с заменой ветхих сетей.

Устройство ограждения котельной в с. Фроловка.

Ограничить доступ посторонних лиц, в целях предупреждения терроризма на особо важном объекте. Согласно п.3.2.1. ПТЭ ТЭУ, Предписание РТН от 06.09.2011 г. №05-П-06Н-19/1

Разработка аудиторского заключения на предмет возможности установки очистных сооружений на территории Новицкого сельского поселения.

Проектные работы по объекту: Зона санитарной охраны источника централизованного водоснабжения скважины № 1389 по ул. Кооперативная, 4а в

с. Фроловка Партизанского района.

С целью регистрации права собственности объектов коммунальной инфраструктуры.

Устройство охранной зоны ограждение первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 18-892 по ул. Лесной с. Новицкое.

В связи вступлением в действие Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведения», в целях недопущения возникновения вспышки инфекционных заболеваний среды населения поселения.

Производство геодезических и кадастровых работ с составление технических планов (здания котельных в с. Новицкое и с. Фроловка, септик с. Новицкое ул. Лазо, 20В).

С целью регистрации права собственности объектов коммунальной инфраструктуры.

Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Южная с. Новицкое и Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Восточная с. Новицкое, протяженность 1,030 км., диаметром 75 мм., ввод в жилые дома диаметром 25 мм.

В целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, с заменой ветхих сетей.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2013-2015 годы.

- 4. Механизм реализации Программы

- Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в Программе показателей в рамках выделяемых средств из местного бюджета.

- Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями.

- Реализация программных мероприятий осуществляется на основе действующего законодательства о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Заказчик заключает контракты либо договоры с исполнителями мероприятий настоящей Программы.

- 5. Ресурсное обеспечение программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета   Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края.

Общая стоимость программных мероприятий: 5120,0 тыс. руб., в том числе:

На 2013 год:

- капитальный ремонт тепловых сетей с. Новицкое ул. Лазо от  д. 28 до ТК ул. Лазо, 18А протяженностью, 188 м, диаметр 100 мм.– 688,0 тыс. руб.;

- устройство ограждение котельной в с. Фроловка-210,0 тыс.руб.;

-проектные работы по объекту: Зона санитарной охраны источника централизованного водоснабжения скважины № 1389 по ул. Кооперативная, 4а в с. Фроловка Партизанского района-12,0  тыс. руб.;

- устройство охранной зоны ограждение первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 18-892 по ул. Лесной с. Новицкое - 250,0 тыс. руб.;

- производство геодезических и кадастровых работ с составление технических планов (здания котельных в с. Новицкое и с. Фроловка, септик с. Новицкое ул. Лазо, 20В, хоккейная коробка в с. Новицкое) – 200,0 тыс. руб.;

-разработка аудиторского заключения на предмет возможности установки очистных сооружений на территории Новицкого сельского поселения- 40,0 тыс. руб.

На 2014 год:

- капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Южная с. Новицкое -1820,0 тыс. руб.

На 2015 год:

- капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Восточная с. Новицкое, протяженность 1,030 км., диаметром 75 мм., ввод в жилые дома диаметром 25 мм.- 1 900,0 тыс. руб.

- 6. Контроль за реализацией Программы

- Контроль за реализацией Программы, за целевым и эффективным использованием выделенных средств, за выполнением объемов запланированных работ и их качеством,  осуществляет  заказчик - Администрация.

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

Улучшение качества предоставления коммунальных услуг, исключение фактов аварий на системах теплоснабжения и водоснабжения.

Исключение возникновения вспышки инфекционных заболеваний среды населения поселения.

- ________________

## Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

«Программа капитального  ремонта объектов

жилищно-коммунального назначения  Новицкого

сельского поселения Партизанского муниципального

района на 2013-2015 годы» утвержденное постановлением

администрации Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края от 11.04.2013 г. № 34

Распределение расходов на проведение мероприятий по капитальному  ремонту

объектов жилищно-коммунального назначения  Новицкого сельского поселения

## Партизанского муниципального района на 2013-2015 годы» по администрации

## Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района

## Приморского края

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Заказчик | Исполнитель * (см. примечание) | Расходы местного бюджета на 2013 год (рублей) | Расходы местного бюджета на 2014 год (рублей) | Расходы местного бюджета на 2015 год (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Капитальный ремонт тепловых сетей с. Новицкое ул. Лазо от д. 28 до ТК ул. Лазо, 18А протяженностью, 188 м, диаметр 100 мм. | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | 688 000,00 |  |  |
| 2 | Устройство ограждение котельной в с. Фроловка | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | 210 000,00 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 898 000,00 |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектные работы по объекту: Зона санитарной охраны источника централизованного водоснабжения скважины № 1389 по ул. Кооперативная, 4а в с. Фроловка Партизанского района | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | 12 000,00 |  |  |
| 2 | Устройство охранной зоны ограждение первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 18-892 по ул. Лесной с. Новицкое; | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | 250 000,00 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Южная с. Новицкое; | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  |  | 1 820 000,00 |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Восточная с. Новицкое, протяженность 1,030 км., диаметром 75 мм., ввод в жилые дома диаметром 25 мм | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  |  |  | 1 900 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 262 000,00 | 1 820 000,00 | 1 900 000,00 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка аудиторского заключения на предмет возможности установки очистных сооружений на территории Новицкого сельского поселения | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | 40 000,00 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 40 000,00 |  |  |
|  | Паспортизация |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство геодезических и кадастровых работ с составление технических планов (здания котельных в. С. Новицкое и с. Фроловка, септик с. Новицкое ул. Лазо, 20В) | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | 200 000,00 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1 400 000,00 | 1 820 000,00 | 1 900 000,00 |

Примечание * - реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в установленном порядке с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».