# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПАРТИЗАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 апреля  2012 г.                              село Новицкое                                            №  45-р

Об утверждении плана производства работ по подготовке

к осеннее-зимнему периоду по Новицкому сельскому поселению

на 2012/2013 годов

Во исполнение распоряжения администрации Приморского края от 10 января 2012 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов», на основании Устава Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края и с целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Новицкого сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2012-20113 годов

1. Утвердить План производства работ по подготовке к осеннее-зимнему периоду по Новицкому сельскому поселению на 2012/2013 годов (прилагается).

2. Ведущему специалисту АХО Бойко С.В. обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Кодина Н.И.

# Глава Новицкого

# сельского поселения                                                                             А.В. Зражевский

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 18.04.2012 г. № 45-р

ПЛАН

производства работ по подготовке к осенне-зимнему периоду

по  Новицкому сельскому поселению

на 2012-2013годов

| № пп | Наименование мероприятия | Стоимость тыс.руб. | План на 2012год | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .Ограждение котельной с. Фроловка; | 400,0 | 400,0 | Бюджет Новицкого сельского поселения | Май-октябрь 2012г. |
| 2 | Приобретение установки хим-водоподготовки для котельных | 100,0 | 100,0 | Бюджет Новицкого сельского поселения | Август 2012г. |
| 3 | Устройство во-рот котельной № 04 –Л с. Новицкое, ул. Стрельникова | 56,5 | 56,5 | Бюджет Новицкого сельского поселения | Март 2012г. |
| 4 | . Утепление купола водона-порной башни расположенной по адресу: с. Новицкое, ул. Лесная, 12 а Приморский край Партизанский район | 84,5 | 84,5 | Бюджет Новицкого сельского поселения | Январь-февраль 2012г. |
| 5 | Ремонт септика по улице Лесная, 18, село Новицкое Партизанский район Приморский край | 213,0 | 213,0 | Бюджет Новицкого сельского поселения | Июль-октябрь 2012г. |
|  | Итого: | 854,0 | 854,0 |  |  |

_____________________