# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПАРТИЗАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 марта    2011 г.                              село Новицкое                                            №  39-р

Об утверждении плана производства работ по подготовке

к осеннее-зимнему периоду по Новицкому сельскому поселению

на 2011/2012 годов

Во исполнение распоряжения администрации Приморского края от 11 января 2011 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов», на основании Устава Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края и с целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Новицкого сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов,

1. Утвердить План производства работ по подготовке к осеннее-зимнему периоду по Новицкому сельскому поселению на 2011/2012 годов (прилагается).

2. Ведущему специалисту 2 разряда (С.В.Бойко) обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Кодина Н.И.

# Глава Новицкого

# сельского поселения                                                                             А.В. Зражевский

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 16.03.2010 г. № 20

П Л А Н

производства работ по подготовке к осеннее-зимнему периоду

по Новицкому сельскому поселению

на 2011/2012 годов

| № пп | Наименования мероприятия | Стоимость тыс.руб. | План на 2011 год | Источник финанси- рования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ограждение котельной с. Новицкое по ул. Стрельникова, 1а | 85,0 | 85,0 | Бюджет сельского поселения | 30.09.2011 |
| 2. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое, ул. Лазо (от дома № 1 до домов № 42, 44, 46) d-50 мм, протяжённостью 90 м. | 98,0 | 98,0 | Бюджет сельского поселения | 01.06.2011 |
| 3. | Ремонт водонапорной башни с. Новицкое, ул. Лесная, № 18 | 98,0 | 98,0 | Бюджет сельского поселения | 31.03.2011 |
| 4. | Замена сетей холодного водоснабжения в здании Дома культуры, с. Фроловка, ул. Партизанская, д. № 20 | 25,0 | 25,0 | Бюджет сельского поселения | 10.10.2011 |
| 5. | Ремонт сетей теплоснабжения с совестной прокладкой водопровода протяженностью 100 м.п. с.Новицкое, ул. Лесная 18 | 300,0 | 300,0 | Бюджет сельского поселения | 30.06.2011 |
| 6. | Смена выпусков канализации жилых домов по ул. Лазо № 14, № 16, № 18 и ул. Матросова № 16 d-100 мм, протяженность 180 м.п. в с.Новицкое. | 400,0 | 400,0 | Бюджет сельского поселения | 01.10.2011 |
|  | Всего по поселению | 1 006,00 | 1 006,00 |  |  |

__________________