# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 марта  2014 г.                            село Новицкое                                             №  25-р

О проведении  двухмесячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистки  на территории

Новицкого сельского поселения

В   соответствии   с   пунктами   18, 19, 22   статьи   14  Федерального  закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и озеленения на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района, утвержденными решением муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района от 04 октября 2012 года № 60 в связи с наступлением весеннее - летнего периода, необходимостью наведения санитарного порядка и в целях пожарной безопасности

1.  Провести на территории  поселения двухмесячник с 01 апреля по 31 мая  2014 года по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории  Новицкого  сельского  поселения.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Новицкого сельского поселения;

2.2. состав штаба по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Новицкого сельского  поселения;

2.3. состав ответственных специалистов МКУ «УФХД администрации Новицкого сельского поселения» за населёнными пунктами по контролю проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Новицкого сельского поселения;

2.4. график проведения рейдов ответственных специалистов за населёнными  пунктами  по  контролю  проведения двухмесячника по  благоустройству, озеленению  и санитарной очистке на территории Новицкого сельского поселения совместно с участковыми  уполномоченными инспекторами.

3. Штабу по проведению двухмесячника еженедельно на заседаниях по благоустройству рассматривать результаты хода работы по благоустройству, озеленению  и  санитарной  очистке территории, оказывать содействие и помощь в решении проблем, возникающих в ходе проведения двухмесячника.

4. Специалистам МКУ «УФХД администрации Новицкого сельского поселения» совместно с участковыми уполномоченными инспекторами один раз в неделю проводить рейды и результаты докладывать начальнику штаба по проведению субботника для  рассмотрения и решения проблем, возникших в ходе проводимых рейдов.

5.  Старшему специалисту МКУ «УФХД администрации Новицкого сельского поселения» Ансович Г.А. еженедельно (каждую пятницу до 15-00 часов, начиная с 01 апреля 2014 года) предоставлять информацию о проделанной работе по благоустройству и исполнению мероприятий плана в отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского муниципального района.

6. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы, начальникам гарнизона и ОАО «Славянка», предпринимателям организовать трудовые коллективы и необходимые технические ресурсы на работу по наведению санитарного состояния и благоустройства своих производственных территорий, зон санитарной  ответственности.

7.  Провести на территории сельского поселения 12, 26 апреля и 08, 24 мая   2014 года общественные субботники по благоустройству и санитарной очистке.

8. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в установленном порядке.

9. Контроль за ходом выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Новицкого

сельского  поселения                                                                                      В.В. Бабич

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Новицкого сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 20.03.2014 № 25-р

ПЛАН

мероприятий   по  проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению

и санитарной очистке на территории  Новицкого сельского  поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение общего собрания руководителей всех форм собственности по организации проведения двухмесячника | 26.03.2014 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Подготовка листовок-обращений к жителям сел по уборке придомовых территорий (уборка прошлогодней травы, уборка мусора) | весь период | Администрация сельского поселения, население |
| 3 | Проведение субботников | 12, 26 апреля, 08, 24 мая 2014 г. | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности. |
| 4 | Организация вывоза мусора во время проведения субботников | 12, 26 апреля, 08, 24 мая 2014 г. | Администрация сельского поселения. |
| 5 | Приведение в порядок контейнерных площадок под мусор | до 30.04.2014 | ООО «Жилсервис» |
| 6 | Санитарная уборка придомовых территорий многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов | весь период | Управляющая компания, население |
| 7 | Приведение в порядок территорий, закрепленных за юридическими лицами (подсыпка территорий, выполнение косметических работ, помывка витрин, обновление вывесок, установка и окраска урн, озеленение, уборка от мусора, сухой травы и листвы) | весь период | Руководители всех форм собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Побелка деревьев и бордюрного камня | до 06.05.2014 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности |
| 9 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | весь период | Администрация сельского поселения |
| 10 | Заготовка саженцев и организация их высадки | до 10.05.2014 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, население |
| 11 | Посадка кустарников, разбивка клумб, посадка цветов | до 20.05. 2014 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, население |
| 12 | Уборка и приведение в порядок воинских памятников на территории сельского поселения | до 05.05.2014 | Администрация сельского поселения, руководители школ |
| 13 | Приведение в порядок кладбищ (сбор мусора, вывоз мусора) | весь период | Администрация сельского поселения, население |
| 14 | Благоустройство детских площадок на территории поселения | до 31.05.2014 | Администрация сельского поселения |
| 15 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке содержания придомовых территорий | согласно графика | Администрация сельского поселения |

___________________

УТВЕРЖДЁН

распоряжением  администрации

Новицкого сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 20.03.2014 № 25-р

СОСТАВ ШТАБА

по проведению двухмесячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке на территории

Новицкого сельского  поселения

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Начальник штаба |
| Бабич В.В. | Исполняющий обязанности главы Новицкого сельского поселения |
| Члены состава штаба |
| Огурок Т.Н. | мастер по жилищному фонду ООО «Жилсервис» с. Новицкое; |
| Шахова Н.Н. | председатель Совета ветеранов с. Новицкое |
| Кучерук П.Н. | участковый уполномоченный с. Фроловка |
| Мартынов Ф.Ю. | участковый уполномоченный с. Новицкое, пос.Николаевка |
| Понуровская Г.С. | член Женсовета с. Фроловка |
| Бойко Т.Б. | директор МОУ СОШ с. Фроловка |
| Кульбакина Л.И. | директор МОУ СОШ с. Новицкое |

_____________________

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением  администрации

Новицкого  сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 20.03.2014 № 25-р

Ответственные специалисты за населёнными  пунктами

по контролю проведения двухмесячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке территории Новицкого сельского поселения

село  Новицкое

Плотникова Л.Н. -   начальник МКУ «УФХД» администрации Новицкого сельского

поселения;

Хусаинова О.Г.    -  старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

село Николаевка

Бойко С.В.            -  ведущий  специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

Тимашева Е.Н.    -  старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

гарнизон  Николаевка

Пахомова А.И.     - старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

Ансович Г.А.        - старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

село  Фроловка

Цвиркун Е.И.       -  старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

Пальчинская О.В. - старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения.

__________________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Новицкого  сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от  20.03.2014 № 25-р

График

проведения  рейдов  ответственных  специалистов

за  населёнными  пунктами  по  контролю  проведения двухмесячника

по  благоустройству, озеленению  и  санитарной  очистке  на территории

Новицкого сельского  поселения  совместно  с  участковыми  уполномоченными

| № п/п | Село | Дата | День | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новицкое Фроловка Николаевка | 04.04.2014 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 2 | Новицкое Николаевка Фроловка | 11.04.2014 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 3 | Новицкое Фроловка Николаевка | 18.04.2014 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 4 | Новицкое Николаевка Фроловка | 25.04.2014 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 5 | Новицкое Фроловка Николаевка | 16.05.2014 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 6 | Новицкое Николаевка Фроловка | 23.05.2014 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 7 | Новицкое Фроловка Николаевка | 30.05.2014 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |

___________________