# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта  2015 г.                                 село Новицкое                                             №  15-р

О проведении  двухмесячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистки  на территории

Новицкого сельского поселения

В соответствии с пунктами 18, 19, 22 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и озеленения на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района, утвержденными решением муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района от 04 октября 2012 года № 60 в связи с наступлением весеннее - летнего периода, необходимостью наведения санитарного порядка и в целях пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории поселения двухмесячник с 01 апреля по 31 мая  2015 года по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории  Новицкого сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемые план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Новицкого сельского поселения (прилагается);

3. Утвердить состав штаба по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Новицкого сельского поселения (прилагается);

4. Утвердить состав ответственных специалистов за населёнными пунктами по контролю проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Новицкого сельского поселения (прилагается);

5. Утвердить график проведения рейдов ответственных специалистов за населёнными пунктами по контролю проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Новицкого сельского поселения совместно с участковыми уполномоченными (прилагается);

6. Штабу по проведению двухмесячника еженедельно на заседаниях по благоустройству рассматривать результаты хода работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории, оказывать содействие и помощь в решении проблем, возникающих в ходе проведения двухмесячника.

7. Ответственным специалисты за населёнными пунктами по контролю проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Новицкого сельского поселения совместно с участковыми уполномоченными инспекторами один раз в неделю проводить рейды и результаты докладывать начальнику штаба по проведению субботника для рассмотрения и решения проблем, возникших в ходе проводимых рейдов.

8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы, предпринимателям организовать трудовые коллективы и необходимые технические ресурсы на работу по наведению санитарного состояния и благоустройства своих производственных территорий, зон санитарной ответственности.

9. Провести на территории сельского поселения 10, 24 апреля и 08, 22 мая 2015 года общественные субботники по благоустройству и санитарной очистке.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

11. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  Новицкого

сельского  поселения	В.В. Бабич

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Новицкого сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 26.03.2015 № 15-р

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению

и санитарной очистке на территории Новицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение общего собрания руководителей всех форм собственности по организации проведения двухмесячника | 02.04.2015 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Подготовка листовок-обращений к жителям сел по уборке придомовых территорий (уборка прошлогодней травы, уборка мусора) | весь период | Администрация сельского поселения, население |
| 3 | Проведение субботников | 10, 24 апреля, 08, 22 мая 2015 г. | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности. |
| 4 | Организация вывоза мусора во время проведения субботников | 10, 24 апреля, 08, 22 мая 2015 г. | Администрация сельского поселения. |
| 5 | Приведение в порядок контейнерных площадок под мусор | до 30.04.2015 | ООО «Жилсервис» |
| 6 | Санитарная уборка придомовых территорий многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов | весь период | Жители поселения |
| 7 | Приведение в порядок территорий, закрепленных за юридическими лицами (подсыпка территорий, выполнение косметических работ, помывка витрин, обновление вывесок, установка и окраска урн, озеленение, уборка от мусора, сухой травы и листвы) | весь период | Руководители всех форм собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Побелка деревьев и бордюрного камня | до 08.05.2015 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности |
| 9 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | весь период | Администрация сельского поселения |
| 10 | Заготовка саженцев деревьев, кустарников и организация их высадки | до 10.05.2015 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, население |
| 11 | Разбивка клумб, посадка цветов | до 20.05. 2015 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, население |
| 12 | Уборка и приведение в порядок воинских памятников на территории сельского поселения | до 07.05.2015 | Администрация сельского поселения, руководители школ |
| 13 | Благоустройство детских площадок на территории поселения | до 31.05.2015 | Администрация сельского поселения |
| 14 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке содержания придомовых территорий | согласно графика | Администрация сельского поселения |

___________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Новицкого сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 26.03.2015 № 15-р

СОСТАВ ШТАБА

по проведению двухмесячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке на территории

Новицкого сельского  поселения

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Начальник штаба |
| Бабич В.В. | Глава Новицкого сельского поселения |
| Члены состава штаба |
| Огурок Т.Н. | мастер по жилищному фонду ООО «Жилсервис» с. Новицкое; |
| Чевис В.С. | участковый уполномоченный (пос. Николаевка, с. Фроловка, жд. рзд. Водопадный, х. Орел) |
| Мотор А.С. | участковый уполномоченный с. Новицкое |
| Понуровская Г.С. | член Женсовета с. Фроловка |
| Бойко Т.Б. | директор МОУ СОШ с. Фроловка |
| Кульбакина Л.И. | директор МОУ СОШ с. Новицкое |

_____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Новицкого сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 26.03.2015 № 15-р

Ответственные специалисты за населёнными  пунктами

по контролю проведения двухмесячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке территории Новицкого сельского поселения

село  Новицкое

Плотникова Л.Н. -   начальник МКУ «УФХД» администрации Новицкого сельского

поселения;

Темникова Ю.А.   -  старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

село Николаевка

Пахомова А.И.    - старший  специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

Пальчинская О.В. - старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения.

село  Фроловка

Тимашева Е.Н.    -  старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого

сельского  поселения;

Погорелова Н.В.  -  специалист по ведению первичного воинского учёта;

__________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Новицкого сельского  поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 26.03.2015 № 15-р

График

проведения  рейдов  ответственных  специалистов

за  населёнными  пунктами  по  контролю  проведения двухмесячника

по  благоустройству, озеленению  и  санитарной  очистке  на территории

Новицкого сельского  поселения  совместно  с  участковыми  уполномоченными

| № п/п | Село | Дата | День | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новицкое Фроловка Николаевка | 03.04.2015 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 2 | Новицкое Николаевка Фроловка | 10.04.2015 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 3 | Новицкое Фроловка Николаевка | 17.04.2015 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 4 | Новицкое Николаевка Фроловка | 24.04.2015 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 5 | Новицкое Фроловка Николаевка | 15.05.2015 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 6 | Новицкое Николаевка Фроловка | 22.05.2015 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |
| 7 | Новицкое Фроловка Николаевка | 29.05.2015 | Пятница | с 15-00 до 17-00 |

___________________