АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2014 г.                                село Новицкое                                             №  1

# О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

# Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района

# к работе в отопительный сезон 2014-2015 годов

Во исполнение распоряжения администрации Приморского края от 09 января 2014 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов», на основании Устава Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, с целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Новицкого сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов на территории Новицкого сельского поселения, утвердить его состав (прилагается).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Новицкого сельского поселения:

до 01 сентября 2014 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 15 октября 2014 года – полная готовность к началу отопительного сезона.	3. Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Новицкого сельского поселения:

3.1. Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в их ведении, к работе в условиях отопительного сезона 2014-2015 годов;

3.2. Организовать плановый капитальный ремонт котельных, инженерных сетей, технического оборудования, жилищного фонда;

3.3. Организовать промывку, опрессовку наружных и внутренних сетей водо-, теплоснабжения с оформлением актов о выполненных работах в срок до 01 октября 2014 года;

3.4. В срок до 15 октября 2014 года создать на обслуживаемых объектах жилищно-коммунального хозяйства за счет собственных средств запасы материально-технических ресурсов, укомплектовать аварийно-восстановительные бригады с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ;

3.5. Разработать и утвердить в срок до 15 мая 2014 года планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий;

3.6. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

3.7. Представлять в администрацию Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края информацию:

3.7.1. о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов по состоянию на 30 и 14 число каждого месяца, начиная с 30 мая 2014 года по 14 ноября 2014 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения  № 1- ЖКХ (зима) срочная;

3.7.2. о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2014 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения   № 2-ЖКХ (зима);

3.7.3. о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 ноября по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) по состоянию на 01 число отчетного месяца;

3.7.4. о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Руководителям теплоснабжающих организаций, расположенных на территории Новицкого сельского поселения:

4.1. Обеспечить накопление запасов топлива на складах предприятий к началу отопительного сезона 2014-2015 годов в размере не менее 20% от общего объема топлива, необходимого на весь отопительный период.

5. Создать комиссию по оценке готовности жилищного фонда, объектов социального назначения к эксплуатации в зимних условиях на территории Новицкого сельского поселения, комиссию по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2014-2015 годов на территории Новицкого сельского поселения, утвердить их состав (прилагается).

6. Обеспечить работу комиссии по оценке готовности жилищного фонда, объектов социального назначения к эксплуатации в зимних условиях на территории Новицкого сельского поселения, комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2014-2015 годов на территории Новицкого сельского поселения и получение паспортов готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов:

жилищного фонда - до 15 сентября 2014года;

объектов социального назначения – до 15 сентября 2014 года;

организаций – до 01 октября 2014года.

7. Начальнику финансово-экономического отдела – главному бухгалтеру администрации (О.В.Боткиной) обеспечить:

7.1. оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии, водопотребления и водоотведения организациями, финансируемыми за счет средств бюджета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами организаций;

7.2. финансирование работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новицкого сельского поселения к отопительному сезону 2014-2015 годов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения  на 2014 год.

8. Ответственность за подготовку жилищно-коммунального хозяйства Новицкого сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов возложить на заместителя главы администрации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Новицкого

# сельского поселения                                                                      	         А.В. Зражевский

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от  13.01.2014  № 1

СОСТАВ

штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов

на территории Новицкого сельского поселения

Зражевский А.В.       - глава Новицкого сельского поселения, руководитель штаба

Кодин Н.И.               -  заместитель главы администрации, заместитель

руководителя штаба

Члены штаба:

Боткина О.В.        - начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер

администрации;

Иванова Н.В.       – главный инженер РЭУ № 29 от РЭР№5 филиала

«Владивостокский» ОАО «Славянка»;

Аксёнов А.А.        -  директор общества с ограниченной  ответственностью «Луч»;

Огурок Т.Н.          – мастер жилищного фонда ООО «Жилсервис».

___________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от  13.01.2014  № 1

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности жилищного фонда, объектов социального назначения к эксплуатации в  отопительный сезон 2014-2015 годов

на территории Новицкого сельского поселения

Зражевский А.В.    - глава Новицкого сельского поселения, председатель комиссии

Кодин Н.И.            - заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Юринский В.Е.       – начальник  отдела жизнеобеспечения администрации

Партизанского муниципального района (по согласованию)

Аксенов А.А. – директор ООО «Жилсервис»

Плотникова Л.Н. – начальник МКУ «УФХД администрации Новицкого СП»;

___________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от  13.01.2014 № 1

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности организаций к работе

в отопительный сезон 2014-2015 годов

на территории Новицкого сельского поселения

Зражевский А.В.    - глава Новицкого сельского поселения, председатель комиссии;

Кодин Н.И.             - заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Смирнов С.А.        - государственный инспектор отдела по надзору за грузоподъемными сооружениями  и оборудованием, работающим под давлением Дальневосточного Управления Ростехнадзора  по Приморскому краю (по согласованию);

Юринский В.Е.       – начальник  отдела жизнеобеспечения администрации

Партизанского муниципального района (по согласованию)

Фаткулин Ю.Х. – главный инженер ООО «Луч»

Плотникова Л.Н. – начальник МКУ «УФХД администрации Новицкого СП».

_____________________