АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 октября 2013 г. село Новицкое № 101

**Об утверждении муниципальной программы № 10**

**«Модернизация дорожной сети территории**

**Новицкого сельского поселения на 2014-2017 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Муниципальная программа № 10 «Модернизация дорожной

сети территории Новицкого сельского поселения на 2014-2017 годы» (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации программы объемы финансирования могут корректироваться в соответствии с назначениями, утвержденными на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новицкого

сельского поселения А.В. Зражевский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 18.10.2013 № 101

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА № 10

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ТЕРРИТОРИИ**

**НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**НА 2014-2017 ГОДЫ**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа № 10 «Модернизация дорожной сети территории Новицкого сельского поселения на 2014-2017 годы» (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края (далее - Администрация) |
| Разработчики Программы | Администрация |
| Исполнители Программы | Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Цели и задачи Программы | - основной целью Программы является обустройства в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения Новицкого сельского поселения (далее - дороги местного значения), обеспечение безопасности дорожного движения  достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:  -ремонт дорог местного значения;  -ремонт дорог с устройством асфальтобетонного покрытия;  - содержание дорог местного значения |
| Сроки  реализации  Программы | 2014 – 2017 годы |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения на территории Новицкого сельского поселения и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. |

1. **Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа**

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Протяженность муниципальных дорог в Новицком сельском поселении 39,2 км, из них с асфальтобетонным покрытием 12,927 км., с грунтовым покрытием 26,273. Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как неудовлетворительное, это требует принятия программы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Программа охватывает 2014-2017 годы и будет корректироваться по мере необходимости. Мероприятия по ремонту дорог направлены на улучшение их технико-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения, для снижения дорожно-транспортных происшествий.

1. **Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является улучшение технического  и  эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Новицком сельском поселении (далее - дороги местного значения), обеспечение безопасности дорожного движения.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- ремонт дорог местного значения;

- ремонт дорог с устройством асфальтобетонного покрытия;

- содержание   и  обслуживание дорог  местного   значения;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

**3. Ресурсное обеспечение Программы, сроки ее реализации**

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет — 16578630,68 рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, объемы финансирования являются прогнозными и подлежат ежегодной корректировке.

Сроки реализации Программы — 2014-2017 годы.

1. **Характеристика программных мероприятий**

Реализация мероприятий Программы позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, улучшить техническое  и  эксплуатационное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечить безопасность дорожного движения.

Перечень программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов представлен в Приложениях № 1,2,3,4.

1. **Механизм реализации Программы**

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края. Глава Новицкого сельского поселения осуществляет контроль за ходом реализации Программы, а также анализ использования финансовых средств на реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

1. **Ожидаемые конечные результаты Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, улучшить техническое и эксплуатационное состояние дорог местного значения на территории Новицкого сельского поселения и, как

следствие, повысить безопасность дорожного движения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения о показателях (индикаторах) программы Новицкого сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | | |
| отчетный  год  2012 | текущий  год  2013 | очередной  год  2014 | первый год  планового  периода  2015 | второй год  планового  периода  2016 | третий год  планового  периода  2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа Приморского края** | | | | | | | | |
|  | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | | | | | | | | |
|  | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отдельные мероприятия** | | | | | | | | |
|  | **Ремонт дорог** | **км** | **0,866** | **0,947** | **0,682** | **0,604** | **0,502** | **0,700** |
|  | Доля протяженностиавтомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | **%** | **70** | **67,3** | **65,6** | **64** | **62,8** | **61** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации программы Новицкого сельского поселения

за счет средств краевого бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование государственной  программы, подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | очередной  год  2014 | Первый год  планового  периода  2015 | второй год  планового  периода  2016 | третий год  планового  периода  2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Государственная программа  Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации программы Новицкого сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| Очередной год  2014 | Первый год  планового  периода 2015 | Второй год  планового  периода 2016 | Третий год  планового  периода 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Ремонт**  **ул.Советская пос.Николаевка**  **(0,682 км)** | **всего** | **2788200,00** |  |  |  |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципальных образований | **2788200,00** |  |  |  |
| Государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | **Ремонт**  **ул. Приморская**  **с. Новицкое**  **(0,342км.)** | **всего** |  | **1637771,32** |  |  |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципальных образований |  | **1637771,32** |  |  |
| Государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | **Ремонт**  **ул.Юбилейная**  **с.Новицкое**  **(0,262км.)** | **всего** |  | **1111128,68** |  |  |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципальных образований |  | **1111128,68** |  |  |
| Государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | **Ремонт ул.Нагорная**  **с.Новицкое**  **(0,502км.)** | всего |  |  | **2775080,00** |  |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципальных образований |  |  | **2775080,00** |  |
| Государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт дороги по  ул. Восточная с.Новицкое  (0,700 км.) | **всего** |  |  |  | **3436450,00** |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований |  |  |  | **3436450,00** |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |

\*Все расчеты произведены исходя из цен 2 квартала 2013 года с использованием прогнозных значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, доведенных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации 21.08.2007.

Приложение № 4

к муниципальной программе

**Перечень программных мероприятий (текущий ремонт и содержание)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Заказчик** | **Исполнитель \***  **(см.приложение)** | **Источник финансиро-вания** | **Объем финансирования, тыс.рублей** | | | | |
| **Всего**  **2014-2017 годы** | **В том числе по годам** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт, ремонт асфальтобетонного покрытия по существующему асфальту) | Администрация  Новицкого СП ПМР ПК |  | Местный бюджет | 1300,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения (39,2 км.), в том числе: | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | Местный бюджет | 3530,0 | 750,0 | 830,0 | 960,0 | 990,0 |
| 2.1 | Грейдеровка автомобильных дорог местного значения | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | Местный бюджет | 700,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.2. | Отсыпка автомобильных дорог местного значения | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | Местный бюджет | 1550,0 | 350,0 | 380,0 | 400,0 | 420,0 |
| 2.3. | Очистка от снега автомобильных дорог, подсыпка противогололед-  ными средствами и реагентами | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | Местный бюджет | 700,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.4. | Организация дорожной разметки, установка, ремонт и замена дорожных знаков и указателей | Администрация Новицкого СП ПМР ПК |  | Местный бюджет | 580,0 | 100,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 |
|  | **Всего по мероприятиям** |  |  |  | **4830,0** | **1000,0** | **1130,0** | **1310,0** | **1390,0** |

**Примечание \*** - реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в установленном порядке с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».