# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2021 года	село Новицкое	№ 7

О проведении двухмесячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистки на территории

Новицкого сельского поселения

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и содержания территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, утвержденными решением муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 31 октября 2017 года № 25 (в редакции от  19.12.2018 № 21) в связи с наступлением весенне-летнего периода, необходимостью наведения санитарного порядка и в целях пожарной безопасности администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Новицкого сельского поселения (прилагается).

2. Утвердить состав штаба по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Новицкого сельского поселения (прилагается).

3. Утвердить График проведения рейдов (прилагается).

4. Штабу по проведению двухмесячника на заседаниях по благоустройству рассматривать результаты хода работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории, оказывать содействие и помощь в решении проблем, возникающих в ходе проведения двухмесячника.

5. Ответственным специалистам проводить рейды согласно графика, о результатах докладывать начальнику штаба по проведению субботника для рассмотрения и решения проблем, возникших в ходе проводимых рейдов.

6. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы, предпринимателям организовать трудовые коллективы и необходимые технические ресурсы на работу по наведению санитарного состояния и благоустройства своих производственных территорий, зон санитарной ответственности.

7. Провести на территории сельского поселения 17, 30 апреля и 15, 29 мая
2021 года общественные субботники по благоустройству и санитарной очистке.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новицкого

сельского поселения	В.В. Бабич

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 03.03.2021 № 7

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению

и санитарной очистке на территории Новицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение собраний с руководителями всех форм собственности по организации проведения двухмесячника | 01 – 09 апреля 2021 | Администрация сельского поселения |
| 2 | Подготовка листовок-обращений к жителям сел по уборке дворовых и прилегающих территорий (уборка прошлогодней травы, уборка мусора, озеленение) | весь период | Администрация сельского поселения, население |
| 3 | Проведение субботников | 17, 30 апреля и 15, 29 мая 2021 года | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, жители поселения |
| 4 | Санитарная уборка дворовых и прилегающих территорий | весь период | Жители поселения |
| 5 | Приведение в порядок территорий, закрепленных за юридическими лицами (обеспечение условий безопасного и комфортного передвижения по территории, ремонт и покраска фасадов зданий, мытье стеков, витрин и окон, обновление вывесок, установка и окраска урн, озеленение, уборка от мусора, сухой травы и листвы и др.) | весь период | Руководители всех форм собственности |
| 6 | Побелка деревьев и бордюрного камня | до 09.05.2021 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности |
| 7 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | весь период | Администрация сельского поселения |
| 8 | Очистка территории поселения от горючего мусора | весь период | Администрация сельского поселения, жители поселения |
| 9 | Посадка саженцев деревьев, кустарников | до 31.05.2021 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, население |
| 10 | Разбивка клумб, посадка цветов | до 31.05. 2021 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, население |
| 11 | Очистка территорий прилегающих к памятникам воинам, погибших в годы Великой Отечественной Войны, братских могил партизан (уборка от мусора, сухой травы и листвы, покраска ограждений братских могил на сельских кладбищах) | до 09.05.2021 | Администрация сельского поселения, руководители школ |
| 12 | Спил аварийных деревьев | до 31.05.2021 | Администрация сельского поселения |
| 13 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке содержания дворовых и прилегающих территорий | согласно утвержденного графика | Администрация сельского поселения |

___________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 03.03.2021 № 7

СОСТАВ ШТАБА

по проведению двухмесячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке на территории

Новицкого сельского поселения

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Начальник штаба |
| Бабич В.В. | Глава Новицкого сельского поселения |
| Члены состава штаба |
| Темникова Ю.А. | ведущий специалист администрации Новицкого СП |
| Пахомова А.И. | Старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого СП |
| Бойко Т.Б. | директор МОУ СОШ с. Фроловка |
| Склярова В.А. | Председатель Совета ветеранов войны, труда, и правоохранительных органов с. Новицкое |
| Сиротюк Е.В. | И.о. начальник МКУК Новицкого СП |
| Юрченко Е.А. | Художественный руководитель Д/К с. Фроловка |

_____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 03.03.2021 № 7

График проведения рейдов

| № п/п | Село | Ответственные специалисты | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Новицкое | Темникова Ю.А. - ведущий специалист администрации Новицкого СП Грига Ю.В.- начальник финансово- экономического отдела – главный бухгалтер | 14.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 12.05.2021 19.05.2021 26.05.2021 | с 15-00 до 17-00 |
| 2 | поселок Николаевка | Пахомова А.И. - старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого СП; Тимашева Е.Н. старший специалист МКУ «УФХД» администрации Новицкого СП; | 15.04.2021 22.04.2021 06.05.2021 13.05.2021 20.05.2021 27.05.2021 | с 15-00 до 17-00 |
| 3 | село Фроловка | Цвиркун Е.И. - ведущий специалист администрации Новицкого СП Хусаинова О.Г. - специалист по ведению первичного воинского учёта | 16.04.2021 23.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 21.05.2021 28.05.2021 | с 14-30 до 16-30 |

___________________