АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2022 г.                                     с. Новицкое                                                    №2

Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по благоустройству на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2022 год

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ " Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Уставом Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, в целях повышения уровня благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов и мест массового отдыха, социальных объектов и торговых зон, привлечения жителей поселения и коллективов предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности к работе по уборке территории:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожная карта» по благоустройству населенных пунктов на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2022 год. (согласно приложения).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Новицкого

сельского поселения		В.В. Бабич

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 14.01.2022 № 2

ПЛАН

мероприятий «дорожная карта» по благоустройству на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение собраний с руководителями всех форм собственности по организации проведения двухмесячника | 01.04-09.04 2022 года 27.09 – 30.09 2022 года | Администрация сельского поселения |
| 2 | Подготовить и довести план благоустройства до исполнителей | До 27.02.22 г. | Администрация сельского поселения |
| 3 | Подготовка листовок-обращений к жителям сел по уборке дворовых и прилегающих территорий (уборка прошлогодней травы, уборка мусора, озеленение) | весь период | Администрация сельского поселения, население |
| 4 | Проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий поселения в два этапа: - первый этап (весенний) - второй этап (осенний) | 17.04 – 29.05 2022 года 01.10 – 22.10 2022 года | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, жители поселения |
| 5 | Санитарная уборка дворовых и прилегающих территорий | весь период | Жители поселения |
| 6 | Приведение в порядок территорий, закрепленных за юридическими лицами (обеспечение условий безопасного и комфортного передвижения по территории, ремонт и покраска фасадов зданий, мытье стеков, витрин и окон, обновление вывесок, установка и окраска урн, озеленение, уборка от мусора, сухой травы и листвы и др.) | весь период | Руководители всех форм собственности |
| 7 | Побелка деревьев и бордюрного камня | до 09.05.2022 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности |
| 8 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | весь период | Администрация сельского поселения |
| 9 | Очистка территории поселения от горючего мусора | весь период | Администрация сельского поселения, жители поселения |
| 10 | Посадка саженцев деревьев, кустарников | до 31.05.2022 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, население |
| 11 | Разбивка клумб, посадка цветов | до 31.05. 2022 | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, население |
| 12 | Очистка территорий прилегающих к памятникам воинам, погибших в годы Великой Отечественной Войны, братских могил партизан (уборка от мусора, сухой травы и листвы, покраска ограждений братских могил на сельских кладбищах) | до 09.05.2022 до 01.11.2022 | Администрация сельского поселения, руководители школ |
| 13 | Спил аварийных деревьев | до 31.05.2022 | Администрация сельского поселения |
| 14 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке содержания дворовых и прилегающих территорий | согласно утвержденного графика | Администрация сельского поселения |
| 15 | Обрезка сухих веток, посадка деревьев, кустарников | в период проведения субботников | Администрация сельского поселения, население |
| 16 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке содержания дворовых и прилегающих территорий | согласно утвержденного графика | Администрация сельского поселения |
| 17 | Ремонт, установка и содержание фонарей уличного освещения | В течении года | Подрядная организация |