|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |

**Отчет о финансировании и реализации мероприятий муниципальной программы за 2013 год**

Муниципальная целевая программа «Софинансирование создания электронных топографических основ населенных пунктов и натурной верификации адресных реестров населенных пунктов сельских поселений Партизанского муниципального района Приморского края в 2013г.»

(наименование программы, годы действия, нормативно-правовой акт, утвердивший программу)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  Программы | Источники и объемы финансирования на 2013 год (тыс. рублей)  (нарастающим итогом с начала года) | | | | | | | | Фактически проведенные мероприятия. Достигнутые результаты мероприятий с начала года \*\* | Примечание \*\*\* |
| местный бюджет | | бюджеты других уровней *(приводится расшифровка по уровням)* | | внебюджетные источники | | общий объем финансирования | |
| план года\* | исполнено с начала года (кассовые расходы) | план года\* | исполнено с начала года (кассовые расходы) | план года\* | исполнено с начала года | план года | исполнено с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
| 1. | Договор №79/13 от 04.03.2013г.  С 04 марта до 31 марта 2013г. |  | 5,0 |  | 94,9  бюджет района |  |  | 99,9 | 99,9 | Выполнены работы по созданию цифровой топографической основы с.Новицкое Новицкого СП |  |
| 2. | Договор №94/13 от 01.04.2013г.  С 01 апреля по 30 июня 2013г |  | 5,0 |  | 94,7  бюджет района |  |  | 99,7 | 99,7 | Выполнены работы по верификации адресных реестров населенных пунктов (Центральная часть с.Новицкое) |  |
| 3. | Договор №120/13 от 01.07.2013г.  С 01июля по 30 сентября 2013г |  | 5,0 |  | 94,5  бюджет района |  |  | 99,5 | 99,5 | Выполнены работы по созданию цифровой топографической населенного пункта Новицкого СП: с.Фроловка |  |
| 4. | Договор №187/13 от 01.07.2013г.  С 01октября по 31 декабря 2013г |  | 5,0 |  | 94,6  бюджет района |  |  | 99,6 | 99,6 | Выполнены работы по верификации адресных реестровс.Фроловка;  создание цифровой топографической основы п.Николаека |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе |  | 20,0 |  | 378,7 |  |  |  | 398,7 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плотникова Л.Н. Тел. 25-1-54

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боткина О.В. (для муниципальных учреждений)

\* указывается данные, предусмотренные в бюджете на соответствующий финансовый год (уточненный план бюджетных ассигнований).

\*\* указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденных программах, в количественном выражении (количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий, техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.п.).

\*\*\* графа заполняется обязательно по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденному в программе, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений. В графе в обязательном порядке также указывается сумма финансирования, предусмотренная в паспорте программы на соответствующий год, с указанием отклонений фактических расходов от предусмотренных в паспорте программы (%). Указываются причины неисполнения плана бюджетных ассигнований.

**Отчет о финансировании и реализации мероприятий муниципальной программы за 2013 год**

Муниципальная целевая программа «Проведение мероприятий по ремонту объектов жилищно- коммунального назначения, социально культурного назначения софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, дорог местного значения, приобретение техники, проектным работам, формирование земельных участков для муниципальных нужд в Партизанском муниципальном районе Приморского края на 2013г.»

(наименование программы, годы действия, нормативно-правовой акт, утвердивший программу)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  Программы | Источники и объемы финансирования на 2013 год (тыс. рублей)  (нарастающим итогом с начала года) | | | | | | | | Фактически проведенные мероприятия. Достигнутые результаты мероприятий с начала года \*\* | Примечание \*\*\* |
| местный бюджет | | бюджеты других уровней *(приводится расшифровка по уровням)* | | внебюджетные источники | | общий объем финансирования | |
| план года\* | исполнено с начала года (кассовые расходы) | план года\* | исполнено с начала года (кассовые расходы) | план года\* | исполнено с начала года | план года | исполнено с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальный контракт  №10от 10.06.2013г. | 1234,1 | 1234,1 | 235,0  2375,7 | 235,0  бюджет района  2375,7  бюджет края |  |  | 3844,8 | 3844,8 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул.Юбилейная с.Фроловка (4189 м2 ) |  |
| 2. | Муниципальный контракт  №15 от 16.09.2013г. с 16.09.2013г. по 01.10.2013г. |  |  | 151,9 | 151,9  бюджет района |  |  | 151,9 | 151,9 | Выполнены работы по обустройству шахтного колодца и септика в пос.Николаевка в районе ФАПА |  |
| 3. | Муниципальный контракт  №20 от 28.10..2013г. с28.10..2013г. по 11ноября 2013г. |  |  | 68,3 | 68,3  бюджет района |  |  | 68,3 | 68,3 | Выполнены работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения  (ФАП )с.Новицкое |  |
| 4. | Договор №30 от 14.11.2013г. с15ноября по 25 ноября .2013г. |  |  | 13,9 | 13,9  бюджет района |  |  | 13,9 | 13,9 | Выполнены строительно-монтажные работы на подключение здания ФАПа к энергосетям в п.Николаевка,ул.Советская |  |
| 5. | Договор №31 от 14.11.2013г. с15ноября по 25 ноября .2013г. |  |  | 15,1 | 15,1  бюджет района |  |  | 15,1 | 15,1 | Выполнены строительно-монтажные работы на подключение здания ФАПа к энергосетям в с..Новицкое,ул.Муравьева |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе | 1234,1 | 1234,1 | 2859,9 | 2859,9 |  |  | 4094,0 | 4094,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ансович Г.А.Тел. 25-1-69

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боткина О.В. (для муниципальных учреждений)

\* указывается данные, предусмотренные в бюджете на соответствующий финансовый год (уточненный план бюджетных ассигнований).

\*\* указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденных программах, в количественном выражении (количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий, техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.п.).

\*\*\* графа заполняется обязательно по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденному в программе, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений. В графе в обязательном порядке также указывается сумма финансирования, предусмотренная в паспорте программы на соответствующий год, с указанием отклонений фактических расходов от предусмотренных в паспорте программы (%). Указываются причины неисполнения плана бюджетных ассигнований.