**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31 декабря 2020 года село Новицкое № 57

**О назначении общественных обсуждений на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края по учету мнений и предложений о реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. N 313 «Об утверждении порядка отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций», Уставом Новицкого сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Назначить проведение общественных обсуждений на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района **с 11 января 2021 года по 10 февраля 2021 года** по включению и обсуждению мероприятий в паспорт проекта программы Комплексное развитие сельских территорий Новицкого сельского поселения (Приложение 1).

2. Установить последний срок подачи предложений и рекомендаций населения **10 февраля 2021** года.

3. Установить дату проведения общественных обсуждений **11 февраля 2021** года в 16-00 часов.

4. Определить местом проведения общественных обсуждений Дом Культуры села Фроловка (ул. Партизанская, 20).

5. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений в количестве 5 человек персонально:

- Жукова Мария Александровна, депутат муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района (пятого созыва);

- Бойко Юрий Михайлович, депутат муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района (пятого созыва);

- Темникова Ю.А., ведущий специалист 2 разряда администрации Новицкого сельского поселения;

- Цвиркун Е.И., ведущий специалист 2 разряда администрации Новицкого сельского поселения;

- Пахомова А.И., старший специалист МКУ «УФХД администрации Новицкого СП».

6. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района – газете «Новицкий Вестник» и разместить на официальном сайте Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Новицкого сельского поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Новицкого

сельского поселения В.В. Бабич

Приложение 1

к постановлению администрации

Новицкого сельского поселения

от 31.12.2020 № 57

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

* 1. Наименование проекта

|  |
| --- |
| Капитальный ремонт Дома Культуры с. Фроловка |

1 Указывается наименование территории реализации проекта, в случае реализации проекта на территории сельской агломерации в наименовании проекта указывается наименование сельской агломерации.

* 1. Место реализации мероприятий проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации1 | Наименование населенного пункта 2 | Код ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Новицкое сельское поселение Партизанского муниципального района Приморского края | Приморский край, Партизанский район, село Фроловка | 05630410 |

1 В случае реализации проекта на территории сельской агломерации, указывается наименование муниципальных образований, территории и населенные пункты которых входят в сельскую агломерацию.

2 Указывается наименование населенных пунктов (включая вид: село, деревня, рабочий поселок, город и т.п.), на территории которых планируется реализация мероприятий проекта.

* 1. Цель проекта – комплексное развитие Новицкого сельского поселения

*наименование территории реализации проекта*

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач | Уровень задач | Целевое значение | Решаются в рамках проекта *(да/нет)* | Фактическое значение на 01.01.2023 | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | *ГП КРСТ* | до 80% к 2026 | нет |  |  |
| 2 | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах территории реализации проекта | *ГП КРСТ* | до 50% к 2026 | нет |  |  |
| 3 | Сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта | *ГП КРСТ* | 100% | да | 100 | 100 |
| 4 | Обеспечение в границах территории реализации проекта доступа домохозяйств к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | *ВЦП СОСТ* | до 95% к 2026 | да |  |  |
| 5 | Обеспечение в границах территории реализации проекта доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольное образование в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | *ВЦП СОСТ* | до 70% к 2026 | нет |  |  |
| 6 | Обеспечение в границах территории реализации проекта доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | *ВЦП СОСТ* | до 55% к 2026 | да |  |  |
| 7 | Обеспечение общеобразовательных организаций в границах территории реализации проекта инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация) | *ВЦП СОСТ* | до 100% к 2026 | нет |  |  |
| 8 | Обеспечение в границах территории реализации проекта уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | *ВЦП СОСТ* | до 72% к 2026 | нет |  |  |
| 9 | Обеспечение доли населения в границах территории реализации проекта питьевой водой | *ВЦП СОСТ* | до 80% к 2026 | нет |  |  |
| 10 | Обеспечение доли жилищного фонда в границах территории реализации проекта канализацией | *ВЦП СОСТ* | до 65% к 2026 | нет |  |  |
| 11 | Сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-акушерского пункта для населения, проживающего на территории реализации проекта | *ВЦП СОСТ* | до 6 км к 2026 | нет |  |  |
| 12 | Сокращение среднего радиуса доступности образовательных учреждений для населения, проживающего на территории реализации проекта | *ВЦП СОСТ* | до 6 км к 2026 | нет |  |  |
| 13 | Создание новых рабочих мест | *ВЦП СОСТ* | ххх | да | ххх |  |
| 14 | … | *ГП суб. РФ/ Пр. МО* |  |  |  |  |

1 Год представления проекта на отбор.

2 Указывается с учетом количества новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов, отраженных в графе 5 табличной формы раздела 11.3.

* 1. Участники проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Участники проекта | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ответственные исполнители | Определится в процессе проведения электронных аукционов по проведению работ |
| 2 | Заявитель | Муниципальное казённое учреждение культуры Новицкого сельского поселения |
| 3 | Инициаторы | Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края |
| 4 | Соинвесторы в части внебюджетных средств | - |

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень ответственности | Ф.И.О.3, должность | Контактные данные (телефон, адрес электронной почты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ответственный за разработку паспорта проекта | Сиротюк Евгения Валерьевна,  о.и. начальника | *Тел.* ***(42365) 25 – 2 -01***  *Электронная почта:* ***mykibo@mail.ru*** |
| 2 | Технический исполнитель по формированию паспорта проекта | Сиротюк Евгения Валерьевна,  о.и. начальника | *Тел.* ***(42365) 25 – 2 -01***  *Электронная почта:* ***mykibo@mail.ru*** |
| 3 | Ответственный за реализацию проекта в целом | Сиротюк Евгения Валерьевна,  о.и. начальника | *Тел.* ***(42365) 25 – 2 -01***  *Электронная почта:* ***mykibo@mail.ru*** |
| 4 | Ответственные за реализацию отдельных мероприятий проекта 2 | Сиротюк Евгения Валерьевна,  о.и. начальника | *Тел.* ***(42365) 25 – 2 -01***  *Электронная почта:* ***mykibo@mail.ru*** |
| 5 | Ответственный за подготовку промежуточной и годовой отчетности о реализации проекта | Сиротюк Евгения Валерьевна,  о.и. начальника | *Тел.* ***(42365) 25 – 2 -01***  *Электронная почта:* ***mykibo@mail.ru*** |

1 Указываются представители органов государственной и муниципальной власти.

2 Информация представляется в разрезе мероприятий (при необходимости).

3 Отчество указывается при наличии.

5. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий 3 | Начало реализации | Завершение реализации4 | Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да/нет)5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Наименование территории реализации проекта1 | | |  |
| А | Наименование населенного пункта2 | | |  |
| 1 |  |  |  | ххх |
| Итого сроки реализации проекта (год): | |  |  | ххх |

1 Здесь и в последующих табличных формах наименование территории реализации проекта должно соответствовать наименованию, указанному в разделе 1. Паспорта проекта.

2 Указывается наименование населенного пункта, на территории которого планируется реализация мероприятия/ мероприятий проекта.

3 В составе наименования мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, установкой, указывается наименование и адрес объекта; в составе наименования мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств/оборудования, указывается наименование приобретаемого транспортного средства/оборудования и наименование и адрес объекта, для которого приобретается транспортное средство/оборудование.

4 Дата завершения реализации мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом должна включать дату ввод объекта в эксплуатацию.

5 Указывается «да» если территория сельского населенного пункта расположена в районах Крайнего Севера и Арктической зоне.

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий | | Общая стоимость, тыс. рублей2 | Сметная стоимость, тыс. рублей |
|  | наименование показателей1 | значение показателей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Наименование территории реализации проекта | | | | | |
| А | Наименование населенного пункта | | | | | |
| 1 | Ремонт кровли | Показатель 1 |  |  |  |
| Показатель 2 |  |
| 2 | Утепление фасада |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы теплоснобжения |  |  |  |  |
| ... | Ремонт системы водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы водоотведения |  |  |  |  |
|  | Ремонт электрических ситей |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутренних помещений |  |  |  |  |

1 Указываются показатели площади/протяженности/мощности/вместимости для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, установкой объектов; указываются показатели интенсивности/регулярности использования, целевого назначения для мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств и оборудования.

2 В общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертиз, сметная стоимость объекта.

7.Наличие актуальной проектной документаций по мероприятиям проекта и положительных заключений государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие наличие проектной документации 1 | Документы, подтверждающие наличие положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая экспертизу достоверности определения сметной стоимости 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Наименование территории реализации проекта | | |
| А | Наименование населенного пункта | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

1 Для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в графу 3 вносится запись «требуется ПД» и указываются ее реквизиты; при отсутствии на момент подачи заявочной документации на отбор проектов утвержденной проектной документации в графу 3 также вносится запись «ПД будет представлена до 1 сентября»; для мероприятий, связанных со строительством также необходимо указать реквизиты решения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о признании проектной документации экономически эффективной и рекомендованной для повторного использования (далее – решение); при отсутствии решения – указывается дата, до которой такое решение будет оформлено; для мероприятий, связанных с приобретениями, установкой в графе 3 вносится запись «не требуется ПД» и указывается информация о сроках, в которые проводился запрос коммерческих предложений производителей, количестве и наименовании производителей, представивших коммерческие предложения.

2 Для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом указываются реквизиты заключения органа государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также достоверности определения сметной стоимости; при отсутствии на момент подачи заявочной документации на отбор проектов утвержденных заключений государственной экспертизы в графу 4 вносится запись «заключение ГЭ будет представлено до 1 сентября»; по остальным мероприятиям графа 4 не заполняется.

8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектной документации, проведение экспертиз и осуществление реализации мероприятий в течение 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансированных расходов за счет внебюджетных средств  (да/нет)1 | Направления финанси-рования2 | Объем финансирования, тыс. рублей  за 24 месяца, предшествующих дате отбора | Информация о наличии подтверждающих документов3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Наименование территории реализации проекта | | | | |
| А | Наименование населенного пункта | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

1 Указывается «да» если в течение 24 месяцев, предшествующих дате направления проекта на отбор за, счет внебюджетных средств были профинансированы разработка проектной документации, проведение экспертиз, осуществление реализации мероприятия.

2 В графе 4 могут быть указаны только следующие виды работ: подготовка ПД, проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), строительно-монтажные работы (СМР).

3 Перечисляются наименования и реквизиты документов, подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на подготовку ПД, проведение экспертиз и осуществление СМР в течение 24 месяцев, предшествующих дате направления проекта на отбор.

8.1. Сведения о фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов на разработку проектной документации, проведение экспертиз и осуществление реализации мероприятий в течение 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет бюджетных средств  (да/нет)1 | Направления финанси-рования2 | Объем финансирования,  тыс. рублей  за 24 месяца, предшест-вующих дате отбора | Информация о наличии подтверждающих документов3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Наименование территории реализации проекта | | | | | |
| А | Наименование населенного пункта | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

1 Указывается «да» если в течение 24 месяцев, предшествующих дате направления проекта на отбор, за счет бюджетных средств были профинансированы разработка ПД, проведение экспертиз, осуществление реализации мероприятия.

2 В графе 4 могут быть указаны только следующие виды работ: подготовка ПД, проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), строительно-монтажные работы (СМР).

3Перечисляются наименования и реквизиты документов, подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов на подготовку ПД, проведение экспертиз и осуществление СМР в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи проекта на отбор.

9. Планируемые объемы финансирования мероприятий проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования на 202\_ г.,  тыс. рублей | | | | | Объем финансирования на 202\_г., тыс. рублей | | | | | Объем финансирования на 202\_г., тыс. рублей | | | | |
|  | всего | в том числе средства | | | | всего | в том числе средства | | | | всего | в том числе средства | | | |
|  | ФБ1 | РБ2 | МБ3 | ВБ4 | ФБ | РБ | МБ | ВБ | ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | Наименование территории реализации проекта | | | | | | | | | | | | | | | |
| А | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Объем средств из федерального бюджета.

2 Объем средств из бюджета субъекта Российской Федерации.

3 Объем средств из местных бюджетов.

4 Объем средств из внебюджетных источников.

10. Характеристика территории реализации проекта

10.1. Потенциал территории реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потенциал территории | Объекты, характеризующие потенциал | Описание объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Наименование территории реализации проекта | | | |
| 1 | Природный потенциал | Фроловское притрассовое месторождение габбро  АО «Асфа» | Дробильно-сортировочный завод;  160 км от столицы Приморского края |
| Фроловское месторождение известняка  (Б-104)  ООО ПКФ «Карбонат» | Добыча и переработка природного известняка; 160 км от столицы Приморского края |
| 2 | Экономический потенциал 1 | КФХ (Немец В.Н.) | Овощеводство; 160 км от столицы Приморского края |
|  |  | КФХ (Морозова Т.А.) | Овощеводство и растениеводство; 160 км от столицы Приморского края |
| 3 | Человеческий потенциал | Трудоспособное и трудолюбивое население | Ведение личных подсобных хозяйств, является приоритетным направлением в самозанятости населения |

1 В том числе необходимо указать удаленность от соответствующего административного центра и столицы соответствующего субъекта Российской Федерации.

10.2. Численность населения, проживающего на территории реализации проекта, его возрастная и экономическая структура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структура населения | Численность населения на 1 января | | | | | | | | | | | |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Наименование территории реализации проекта | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Всего населения, чел. | 1089 | 1070 | 1076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | от 0 до 12 мес. | 20 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | от 1 года до 6 лет | 83 | 73 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | от 7 до 17 лет, из них: | 146 | 148 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | от 7 до 14 лет | 120 | 122 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | от 16 до 17 лет | 26 | 26 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 681 | 678 | 679 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | старше 65 лет | 154 | 170 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | в том числе от 66 до 72 лет | 77 | 93 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Экономически активное население1 | 801 | 811 | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трудоспособное население2 | 592 | 590 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Занятое население3 | 351 | 341 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 За экономически активное население принимается населения в возрасте от 15 до 72 лет.

2 За трудоспособное население принимается население в трудоспособном возрасте за вычетом граждан, имеющих I или II группы инвалидности.

3 Занятое население составляет разницу между экономически активным населением и безработным.

4 Справочно приводится информация по населенным пунктам, в которых планируется реализация мероприятий проекта; при этом при расчете соответствующих критериев отбора используются данные в целом по территории реализации проекта.

10.3. Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на территории реализации проекта и городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельской агломерации/населенных пунктов в составе сельской агломерации | Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов), руб. | |
|  | сельских домохозяйств | городских домохозяйств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приморский край, Партизанский район, село Фроловка | 20 000,00 | ххх |
| 2 | Всего по субъекту Российской Федерации | 28 800,00 | ххх |

1 Данные по территории реализации проекта приводятся только при наличии соответствующего подтверждения от территориального подразделения Федеральной службы государственной статистики; при отсутствии подтверждения данные о среднемесячном уровне располагаемых ресурсов сельских домохозяйств заполняются в целом по соответствующему субъекту Российской Федерации.

10.4. Данные об объектах инфраструктуры, расположенных на территории реализации проекта (государственная, муниципальная и частная собственность)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты инфраструктуры | Характеристика объектов инфраструктуры | | | | | | |
|  | кол-во, ед. | Показатели площади/протяженности/ мощности, показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами объектами | Значения показателей | Норматив обеспеченности | Фактическая обеспеченность | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | Новицкое сельское поселения Партизанского муниципального района Приморского края | | | | | |  | |
| А | Село Фроловка | | | | | |  | |
| 1 | Объекты (организации), предоставляющие услуги дошкольного образования | | | | | |  | |
| 1.1 | МБДОУ «Солнышко» |  | Площадь | кв.м. |  | 1 074 | |
|  | Численность | чел. |  | 47 | |
| 2 | Объекты (организации), предоставляющие общеобразовательные услуги | | | | | |  | |
| 2.1 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Фроловка |  | Площадь | кв.м. |  | 920 | |
| Численность | чел. |  | 110 | |
| 3 | Объекты (организации), предоставляющие первичную медико-санитарную помощь | | | | | |  | |
| 3.1 | ФАП с. Фроловка |  |  |  |  |  | |
| 4 | Объекты (организации), предоставляющие культурно-досуговые услуги | | | | | |  | |
| 4.1 | Дом Культуры |  |  |  |  |  | |
| 5 | Объекты (организации), предоставляющие физкультурно-спортивные услуги | | | | | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | Объекты (организации), предоставляющие услуги социального обеспечения | | | | | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | Инфраструктура водоснабжения | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | Инфраструктура водоотведения | | | | | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | Инфраструктура теплоснабжения | | | | | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | Инфраструктура газоснабжения | | | | | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | Инфраструктура электрообеспечения и уличного освещения | | | | | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | Телекоммуникационная инфраструктура | | | | | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  | |

1 Указываются расположенные на территории населенного пункта и предоставляющие соответствующие услуги объекты (организации), включая полное наименование, точный адрес местонахождения и вид собственности.

2 В графе 4 по каждому объекту (организации) указываются характеризующие конкретный объект показатели площади/протяженности/мощности, показатели, на основе которых определяется норматив обеспеченности населения теми или иными услугами, в графе 5 указываются значения соответствующих показателей; в случае если в составе мероприятий проекта заявляется приобретение транспортных средств или оборудование - в числе показателей, характеризующих соответствующий объект (организацию), представляются сведения об оснащенности его транспортными средствами и оборудованием.

3 В графе 6 по каждому объекту указываются нормативы обеспеченности населения услугами/объектами и реквизиты нормативного акта, в котором они определены (при наличии).

10.5. Информация о фактически реализуемых на территории реализации проекта иных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, в том числе в рамках государственных программ (включая государственные программы, ответственным исполнителем которых является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной (муниципальной) программы/структурного элемента/ непрограммного направления расходов | Наименование мероприятия, финансируемого в рамках государственной (муниципальной) программы/структурного элемента/  непрограммного направления расходов | Код бюджетной классифи-кации | Период финанси-рования | Объем финансиро-вания, тыс. рублей (все источники) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» | | | | | |
| А | Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» | | | | | |
| 1 | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы» | Приобретение и установка детской площадки по адресу с. Фроловка, ул. Солоненко | 993 0503 0910192610 244 | 2019 | 1 173,5 |
| 993 0503 09101S2610 244 | 11,9 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы» | Приобретение и установка спортивной площадки на территории сквера по адресу: с. Фроловка, ул. Партизанская (примерно в 35 метрах по направлению на запад от ориентира, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Фроловка, ул. Партизанская, д. 20) | 993 0503 0910192610 244 | 2020 | 723,5 |
| 993 0503 09101S2610 244 | 7,3 |

10.6. Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта

Решение муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района № 9 от 13 марта 2014 года «Об утверждении генерального плана Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края»

11. Обоснование необходимости реализации проекта

11.1. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории реализации проекта и формирующих не менее 25% валового муниципального продукта (далее – ВМП) соответствующего муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организаций/ КФХ1 / ИП2 | Вид деятельности | Объем выручки за \_\_\_\_\_ г.3, тыс. рублей | Вклад в ВМП | | Кол-во работ-ников, чел | Средний уровень заработной платы, руб./ мес. |
|  | доля в ВМП, % | наименование муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Наименование муниципального образования - территории реализации проекта | | | | | | | |
| 1 | КФХ Немец В.Н. | Овощеводство |  |  |  |  |  |
| 2 | КФХ Морозова Т.А. | Овощеводство и растеневодство |  |  |  |  |  |
| 3 | ИП Хайрулин О.Н. | Розничная торговля |  |  |  |  |  |

1 КФХ – крестьянские фермерские хозяйства.

2 ИП – индивидуальные предприниматели.

3 Сведения за период (год), не более чем на 2 года, предшествующие году направления проекта на отбор.

11.2. Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта, полученной от хозяйствующих субъектов, действующих на территории реализации проекта и формирующих не менее 25% ВМП соответствующего муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организаций/КФХ/ИП, поддержавших целесообразность реализации проекта | Обоснование целесообразности1 |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Наименование муниципального образования - территории реализации проекта | |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

1 Указываются реквизиты писем хозяйствующих субъектов и аргументы, обосновывающие целесообразность реализации проекта.

11.3. Характеристика инвестиционных проектов (за исключением инвестиционных проектов в развитие государственной и муниципальной инфраструктуры), находящихся в процессе реализации, и инвестиционных проектов, начало реализации которых планируется в первый год реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта и его краткое описание1 | Сроки реализации | | Планируемое количество новых рабочих мест, чел. | Инвестиции | | Планируемая к вовлечению  в оборот площадь земли, га |
| дата начала реализации | дата завершения реализации | источники инвестиций2 | объем инвестиций,  млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| I | Наименование территории реализации проекта | | | | | |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

1 В графе 2 указывается полное наименование инвестора (включая адрес регистрации и ИНН), наименование инвестиционного проекта и его краткое описание.

2 Указываются источники инвестиций: средства федерального бюджета, средства бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, внебюджетные средства.

11.4. Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта жителями соответствующей территории1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Общая численность жителей от 16 лет и старше | Численность жителей от 16 лет и старше, принявших участие в общественном обсуждении | Численность жителей от 16 лет и старше, поддержавших целесообразность реализации мероприятий проекта | Реквизиты документа, в котором зафиксированы результаты общественного обсуждения |
| I | Наименование территории реализации проекта | | | | | |
| А | Наименование населенного пункта | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО2 |  | - | - | - |

1 Общественное обсуждение проводится в населенных пунктах, на территории которых предлагается реализация мероприятий проекта.

2 Если в населенном пункте предлагается реализация нескольких мероприятий, то итоговая численность жителей от 16 лет и старше, поддержавших реализацию этих мероприятий, рассчитывается как средневзвешенное значение.

11.5. Сведения о выгодоприобретателях от реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Выгодоприобретатели от реализации мероприятий проекта | | | | | |
| Жители | | | Хозяйствующие субъекты | | |
| Социальные группы1 | Прогнозная численность, чел. | Территория проживания2 | Группы / наимено-вания3 | Прогнозное количество, ед. | Территория хозяйство-вания4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Наименование территории реализации проекта | | | | | | |
| А | Наименование населенного пункта | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  | Территория 1 |  |  |  |
|  | Территория 2 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

1 Указываются социальные группы жителей, которые непосредственно или потенциально будут являться пользователями результатов реализации проекта (например, все жители будут пользоваться построенным фельдшерско-акушерским пунктом, дети школьного возраста будут пользоваться построенной школой, участники творческих коллективов будут пользоваться приобретенным автобусом для дома культуры и так далее).

2 Если результатами реализации мероприятия будут пользоваться только жители населенного пункта, на территории которого реализуется мероприятие, то в графе 5 указывается наименование того же населенного пункта, что и в строке «А»; если результатами реализации мероприятия будут пользоваться жители других населенных пунктов, то в графе 5 указывается наименование соответствующих населенных пунктов (например: строительство школы запланировано из расчета, что в ней будут учиться (в рамках программы «Школьный автобус») дети школьного возраста, проживающие в близлежащих населенных пунктах, в которых отсутствует школа.

3 Возможно указание как групп хозяйствующих субъектов, так и наименований конкретных хозяйствующих субъектов.

4 Аналогично сноске 2.

11.6. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта

Развитие населения в сфере культуры.

11.7. Сведения об изменении уровня обеспеченности населения услугами в результате реализации мероприятий проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий проекта1 | Уровень обеспеченности | | | | |
| Норма-тив обеспе-ченности2 | Норматив-ная потреб-ность3 | Фактическая обеспечен-ность потреб-ности4 | Планируемая обеспеченность потребности в результате реализации мероприятия проекта5 | Дополнительная потребность6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Наименование территории реализации проекта | | | | | |
| А | Наименование населенного пункта | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

1 В составе наименования мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, установкой, указывается наименование и адрес объекта; в составе наименования мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств/оборудования, указывается наименование приобретаемого транспортного средства/оборудования и наименование и адрес объекта, для которого приобретается транспортное средство/оборудование.

2 В графе 3 по каждому мероприятию (объекту) указываются нормативы для расчета обеспеченности населения соответствующими услугами или обеспеченности объекта (организации) транспортными средствами, оборудованием, периодичностью осуществления капитального ремонта.

3 В графе 4 по каждому мероприятию (объекту) указывается расчетная нормативная потребность в количестве (наличии) самих объектов/в количестве мест для предоставления соответствующих услуг/в количестве транспортных средств организации/в количестве и видах оборудования/в сроках проведения капитального ремонта.

4 В графе 5 по каждому мероприятию (объекту) указывается фактическое наличие самих объектов количество мест для предоставления соответствующих услуг/количество транспортных средств организации/количество и виды оборудования/фактический срок проведения предыдущего капитального ремонта и виды осуществленных работ.

5 Указывается планируемое по результатам реализации мероприятия наличие соответствующих объектов/количество мест для предоставления соответствующих услуг/количество транспортных средств организации/количество и виды оборудования/состояние объекта после проведенного капитального ремонта и сроки последующего капитального ремонта.

6 Указывается разность между значениями в графе 6 и графе 4; по мероприятиям, связанным с капитальным ремонтом, указывается дополнительная потребность в проведении тех или иных работ по капитальному ремонту (включая сроки) в случае, если в рамках проекта был проведён только частичный капитальный ремонт.

11.8. Информация о соответствии проекта критериям отбора проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия/подкритерия | Показатели, участвующие в расчете значений критериев отбора проектов | | Источники информации  (в соответствии с требованиями пункта 24 Порядка) | Значение критерия отбора (значение/ балл по критерию/ итоговый балл по критерию |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля планируемых внебюджетных средств в общем объеме финансирования проекта, в ед. (Pip) | Объем средств, планируемый к привлечению на реализацию проекта из внебюджетных источников, тыс. рублей |  |  |  |
| Общий объем финансирования проекта, тыс. рублей |  |  |
| 2 | Доля фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектной документации, проведение экспертиз и осуществление СМР в течение 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор, в общем объеме финансирования проекта с учетом указанных расходов, в ед. (Pif) | Объем расходов на разработку проектной документации, проведение экспертиз и осуществление СМР, фактически профинансированных за счет внебюджетных средств в течение 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор, тыс. рублей |  |  |  |
| Общий объем финансирования проекта, тыс. рублей |  |  |  |
| 3 | Длительность достижения планируемых результатов реализации мероприятий проекта, в годах (Z) | Максимальная длительность реализации отдельных мероприятий, входящих в проект, лет, целое число |  |  |  |
| 4 | Доля населения в возрасте от 16 лет и старше, проживающего в населенных пунктах, на территории которых планируется реализация мероприятий проекта, поддержавшего целесообразность реализации мероприятий проекта по итогам общественного обсуждения, в общей численности жителей соответствующих населенных пунктов в возрасте от 16 лет и старше, в ед. (Wtd) | Количество человек в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в населенных пунктах, на территории которых планируется реализация мероприятий проекта, поддержавших целесообразность реализации мероприятий проекта по итогам общественного обсуждения, чел. |  |  |  |
| Общая численность населения в возрасте от 16 лет и старше, проживающего в населенных пунктах, на территории которых планируется реализация мероприятий проекта, чел. |  |  |  |
| 5 | Доля занятого населения, проживающего на территории реализации проекта в общей численности экономически активного населения на территории реализации проекта, в ед. (E) | Численность занятого населения, проживающего на территории реализации проекта, чел. |  |  |  |
| Численность экономически активного населения, проживающего на территории реализации проекта, чел. |  |  |  |
| 6 | Доля трудоспособного населения в общей численности населения на территории реализации проекта, в ед. (К) | Численность трудоспособного населения, проживающего на территории реализации проекта, чел. |  |  |  |
| Общая численность населения, проживающего на территории реализации проекта, чел. |  |  |  |
| 7 | Доля прироста количества постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в рамках реализации мероприятий проекта, а также в рамках инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, и инвестиционных проектов, реализация которых начнется в первый год реализации проекта, к общей численности экономически активного населения на территории реализации проекта, в ед. (Nwp) | Прирост количества постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в рамках реализации мероприятий проекта, ед. |  |  |  |
| Прирост количества постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в рамках инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, ед. |  |  |  |
| Прирост количества постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в рамках инвестиционных проектов, реализация которых начнется в первый год реализации проекта, ед. |  |  |  |
| 8 | Отношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств на территории реализации проекта к среднемесячным располагаемым ресурсам (доходам) городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации, в ед. (Sd) | Размер среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств на территории реализации проекта, тыс. рублей |  |  |  |
| Размер среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации, тыс. рублей |  |  |  |