|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |

**Отчет о финансировании и реализации мероприятий муниципальной программы за 2013 год**

«Программа капитального ремонта объектов жилищно-коммунального назначения Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2013-2016 годы» Утвержденная Постановлением администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 13.11.2013 № 111

(наименование программы, годы действия, нормативно-правовой акт, утвердивший программу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятийПрограммы  | Источники и объемы финансирования на 2013 год (тыс. рублей) (нарастающим итогом с начала года)  | Фактически проведенные мероприятия. Достигнутые результаты мероприятий с начала года \*\* | Примечание \*\*\* |
| местный бюджет  | бюджеты других уровней *(приводится расшифровка по уровням)*  | внебюджетные источники | общий объем финансирования |
| план года\* | исполнено с начала года (кассовые расходы)  | план года\* | исполнено с начала года (кассовые расходы)  | план года\* | исполнено с начала года | план года | исполнено с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
| 1 | Разработка схем теплоснабжения Новицкого сельского поселения (схемы теплоснабжения сёл Новицкое и Фроловка) | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 99,9 | Выполнены требования Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  |  |
| 2 | Устройство ограждени котельной в с. Фроловка  | 207,0 | 207,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,0 | 207,0 | Исполнено предписание РТН от 06.09.2011 № 05-п-06н-19/1 Ограничен доступ посторонних лиц, в целях предупреждения терроризма на особо важном объекте. |  |
| 3 | Проектные работы по объекту: Зона санитар ной охраны источника централизованного водоснабжения скважины № 1389 по ул. Кооперативная, 4а в с. Фроловка  | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 | Регистрация права собственности на объект коммунальной инфраструктуры |  |
| 4 | Санитарно - эпидемиологичкая экспертиза зон санитарной охраны источников водоснабжения | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 14,0 | Регистрация права собственности на объект коммунальной инфраструктуры |  |
| 5 | Устройство охранной зоны ограждение первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 18-892 по ул. Лесной с. Новицкое | 54,2 | 54,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 54,2 | Исполнение Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях недопущения возникновения вспышки инфекционных заболеваний населения  |  |
| 6 | Приобретение установки на ртутных лампах УОВ-УФТ-П2, УОВ-УФТ-П3 | 40,6 | 40,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,6 | 40,6 | Системы водоисточников (скважины) оборудованы установкой обеззараживания воды перед подачей воды в водопроводную сеть |  |
| 7 | Ремонт сетей холодного водоснабжения на участке от ул. Моисеенко до ул. Южной в с. Новицкое, протяженностью 215м. | 348,0 | 348,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,0 | 348,0 | Выполнены работы с целью улучшения качества предоставления коммунальных услуг, с заменой ветхих сетей. |  |
| 8 | Дооборудование участка водопро-водной сети от ул. Юбилейная до ул. Приморская в с. Новицкое, протяженностью 82м. | 172,3 | 172,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,3 | 172,3 | Выполнены работы с целью улучшения качества предоставления коммунальных услуг, с заменой ветхих сетей. |  |
| 9 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории поселения | 180,0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 180,0 | Выполнены требования Федерального закона от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |  |
| 10 | Разработка аудиторского заключения на предмет возможности установки очистных сооружений на территории поселения | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | Выполнение предварительных работ для проектирования очистных сооружений на территории Новицкого СП |  |
| 11 | Производство геодезических и кадастровых работ с составление технических планов котельных  | 86,0 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,0 | 85,7 | Регистрация права собственности на объект коммунальной инфраструктуры |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе | 1254,0 | 1253,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254,0 | 1253,7 |  |  |
|  |  в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - капитальные вложения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - прочие нужды  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плотникова Л.Н. Тел. 25-1-54

 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боткина О.В. (для муниципальных учреждений)

\* указывается данные, предусмотренные в бюджете на соответствующий финансовый год (уточненный план бюджетных ассигнований).

\*\* указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденных программах, в количественном выражении (количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий, техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.п.).

\*\*\* графа заполняется обязательно по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденному в программе, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений. В графе в обязательном порядке также указывается сумма финансирования, предусмотренная в паспорте программы на соответствующий год, с указанием отклонений фактических расходов от предусмотренных в паспорте программы (%). Указываются причины неисполнения плана бюджетных ассигнований.

**Отчет о финансировании и реализации мероприятий муниципальной программы за 2013 год**

Муниципальная целевая программа «Ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности Новицкого сельского поселения на 2013 год» Утвержденная Постановлением администрации Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края от 16.12.2013 № 127

(наименование программы, годы действия, нормативно-правовой акт, утвердивший программу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятийПрограммы  | Источники и объемы финансирования на 2013 год (тыс. рублей) (нарастающим итогом с начала года)  | Фактически проведенные мероприятия. Достигнутые результаты мероприятий с начала года \*\* | Примечание \*\*\* |
| местный бюджет  | бюджеты других уровней *(приводится расшифровка по уровням)*  | внебюджетные источники | общий объем финансирования |
| план года\* | исполнено с начала года (кассовые расходы)  | план года\* | исполнено с начала года (кассовые расходы)  | план года\* | исполнено с начала года | план года | исполнено с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
| 1. |  Ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности Новицкого сельского поселения на 2013 год | 70,2 | 70,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 70,2 | Ремонт квартиры (замена старых окон на ПВХ). Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда.  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+5+7 | 10=4+6+8 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе | 70,2 | 70,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 70,2 |  |  |
|  |  в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - капитальные вложения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - прочие нужды  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плотникова Л.Н. Тел. 25-1-54

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боткина О.В. (для муниципальных учреждений)

\* указывается данные, предусмотренные в бюджете на соответствующий финансовый год (уточненный план бюджетных ассигнований).

\*\* указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденных программах, в количественном выражении (количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий, техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.п.).

\*\*\* графа заполняется обязательно по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденному в программе, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений. В графе в обязательном порядке также указывается сумма финансирования, предусмотренная в паспорте программы на соответствующий год, с указанием отклонений фактических расходов от предусмотренных в паспорте программы (%). Указываются причины неисполнения плана бюджетных ассигнований.